Claude给予提示词后的建议；

阶段一：后端基础搭建

Step 1 → 初始化 NestJS 项目 + 安装依赖

Step 2 → 配置 Prisma + 连接 PostgreSQL + 定义 User schema + 执行 migrate

Step 3 → 实现 PrismaService（数据库连接封装）

Step 4 → 实现 UsersService（按 email 查找用户）

Step 5 → 实现 AuthService（注册：bcrypt 加密；登录：验证密码 + 签发 JWT）

Step 6 → 实现 AuthController（暴露 POST /auth/register 和 POST /auth/login）

Step 7 → 实现 JwtStrategy + JwtAuthGuard

Step 8 → 实现 ProtectedController（验证 Guard 生效）

阶段二：前端搭建

Step 9  → 初始化 React + 安装依赖（React Router, Axios）

Step 10 → 实现 AuthContext（存取 token）

Step 11 → 实现 LoginPage + RegisterPage

Step 12 → 实现 ProtectedRoute + DashboardPage

阶段三： 联调

Step 13 → 配置后端 CORS，前端 API 地址

Step 14 → 端到端测试完整流程

## 为什么用Prisma而不用传统数据库

传统数据库：

Prisma:

# 项目后端测试：

1.进入后端目录并且运行后端：
cd x:\my-project150326\backend

npm run start:dev

- 打开powershell并进入后端 目录

- 测试注册:

Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:3001/auth/register" `

-Method POST `

-ContentType "application/json" `

-Body '{"email":"你的邮箱@test.com","username":"你的名字","password":"123456"}'

- 验证重复注册：
Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:3001/auth/register" `

-Method POST `

-ContentType "application/json" `

-Body '{"email":"你的邮箱@test.com","username":"你的名字","password":"123456"}'

期望结果：409 提示邮箱重复已被注册

- 测试login：
Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:3001/auth/login" `

-Method POST `

-ContentType "application/json" `

-Body '{"email":"你的邮箱@test.com","password":"123456"}'

期望结果：返回new access token

如果token太长不显示完全：
$result = Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:3001/auth/register" `

-Method POST `

-ContentType "application/json" `

-Body '{"email":"test3@test.com","username":"testuser","password":"123456"}'

$result.accessToken 就是我们需要的token

- 验证登录已经路由受保护（带token）

$token = "把上面拿到的accessToken粘贴在这里"

Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:3001/protected/profile" `

-Method GET `

-Headers @{ Authorization = "Bearer $token" }

期望结果： 返回“已经登录，数据受保护” + 用户信息（without password）

- 测试不带token访问路由：
Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:3001/protected/profile" -Method GET

期望结果： 401 未授权

- 测试错误密码

Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:3001/auth/login" `

-Method POST `

-ContentType "application/json" `

-Body '{"email":"你的邮箱@test.com","password":"wrongpassword"}'

# 前端测试

先保证后端运行、

到frontend文件夹： npm run dev

测试 1 — 注册新账号

点击"去注册"跳到注册页

填入邮箱、用户名、密码（密码至少 6 位）

点击注册 → 应该自动跳转到 Dashboard

测试 2 — Dashboard 验证

页面显示"欢迎回来，用户名 👋"

显示绿色徽标"✅ 受保护页面 — 后端验证 Token 成功"

显示用户信息（ID、邮箱、注册时间）

测试 3 — 退出后重新登录

点击"退出登录" → 跳回 /login

用刚注册的邮箱和密码登录 → 应该再次进入 Dashboard

测试 4 — 路由保护

退出后直接在浏览器地址栏输入 http://localhost:3000/dashboard  （前端的地址）

应该被自动重定向到 /login，无法直接访问

测试 5 — 刷新页面

登录状态下刷新浏览器

应该还在 Dashboard，不会被踢回登录页（token 存在 localStorage）

# 增加用户 List功能

Phase 2 — 后端

Step 1：创建 dto/create-listing.dto.ts + dto/update-listing.dto.ts

Dto： 告诉 NestJS：这个接口应该接收什么样的数据。

Step 2：创建 listings.service.ts

Step 3：创建 listings.controller.ts

Step 4：创建 listings.module.ts

Step 5：在 app.module.ts 注册 ListingsModule

Phase 3 — 前端

Step 6：创建 api/listings.ts

Step 7：创建 ListingsPage.tsx（浏览全部）

Step 8：创建 ListingDetailPage.tsx（详情 + 本人才显示编辑/删除）

Step 9：创建 CreateListingPage.tsx

Step 10：创建 MyListingsPage.tsx

Step 11：创建 EditListingPage.tsx

Step 12：修改 App.tsx 注册路由

List module 更新后测试

Postman:
GET  http://localhost:3001/listings         → [] (空数组)

POST http://localhost:3001/listings         → 401 (无 token)

POST http://localhost:3001/auth/login       → 拿到 token

格式是raw， Json

{"email":"你的邮箱@test.com","username":"你的名字","password":"123456"}

期望返回值：token

POST http://localhost:3001/listings (带token) → 201 新 listing

Token里填token就行

Body 填list的信息，例如：
{

"title": "Yamaha U1",

"description": "A well maintained upright piano in good condition.",

"price": 5000,

"brand": "Yamaha",

"condition": "good",

"location": "Melbourne"

}

# Listing 模块MVP完成

已经完成了一套完整的、前后端打通的 CRUD 业务模块：

数据模型

DTO 校验

Service 业务逻辑

Controller 路由

Module 注册

前端 API 封装

列表 / 详情 / 创建 / 我的 / 编辑 页面

路由保护

ownership 校验

联调验证

这已经是一个很像真实项目里的“第一个业务模块落地”。

你现在实际完成了什么

如果从项目架构角度总结，你现在已经具备了这条完整链路：

后端

Prisma schema 定义 Listing

DTO 做输入校验

Service 处理 CRUD + ownership

Controller 暴露 REST API

ListingsModule 接入 AppModule

前端

api/listings.ts 封装请求

公开列表页

公开详情页

创建页

我的列表页

编辑页

App 路由注册

ProtectedRoute 接入

权限

未登录不能进入受保护页面

未登录不能调受保护接口

非 owner 前端不显示编辑/删除

非 owner 后端仍然强制 403

这个“双层权限”思路是对的，而且非常值得保留。

这一步对你来说最大的意义

你现在不是只会“做登录功能”了，

而是已经完成了一个 真实业务模块。

这意味着你已经实际练到了这些东西：

怎么从数据库模型推到接口设计

怎么从接口设计推到前端 API 层

怎么把 Auth 真正接入业务

怎么做 owner-based resource control

怎么做 CRUD 页面闭环

怎么做前后端联调

这对你之后继续做 PianoHub 其它模块非常重要，因为后面的很多模块都可以复用这套思路。

我建议你现在立刻做的 3 件事

1. 先做一个干净的 commit

我建议你用这个：

git commit -m "feat(listings): complete listing module mvp"

这个最适合你当前阶段。

如果你想更强调前后端全打通，也可以用：

git commit -m "feat(listings): complete listing full-stack mvp flow"

我个人更推荐第一个，简洁、清楚。

2. 给这个阶段做一个简短开发记录

你以后不管是写简历、作品集、还是回头继续开发，都很有用。

你可以简单记：

## Listing Module MVP Completed

Implemented full-stack listing CRUD for PianoHub:

- Public listing browse and detail pages

- Authenticated listing creation

- My listings management page

- Owner-only edit and delete

- JWT-based protected routes and APIs

- Backend ownership enforcement (403)

- Frontend conditional UI based on owner status

- End-to-end tested successfully

这个以后很容易变成你的项目描述素材。

3. 进入下一模块前，先做一次“技术债记录”

因为你前面其实已经发现了一些不是 bug、但值得后续优化的点。

比如你可以记成 TODO：

统一前端 axios client，避免 auth.ts / listings.ts 重复

condition 显示文案统一映射

Edit 页清空 brand/location 的语义再完善

增加更细的错误提示

增加前端 404 页面

后续考虑图片上传、搜索、分页

这样你下一次回来不会忘。

我建议你接下来最适合做什么

从产品推进顺序来说，我会推荐你优先做下面其中一个：

方向 A：继续完善 Listing 模块

适合想把当前模块打磨得更像成品

下一步可以做：

图片上传

搜索 / 筛选

分页

更友好的表单验证

toast 提示

删除/编辑更细的交互反馈

方向 B：进入第二个业务模块

适合想快速扩展 PianoHub 的平台价值

我会更推荐你下一个做：

Service Booking / Appointment 模块

因为 PianoHub 的定位本来就是：

钢琴交易

钢琴相关服务预约

那 Listing 做完后，最自然的第二模块就是“服务预约”。

比如可以做：

服务发布（调音 / 搬运 / 维修 / 陪练）

服务详情

用户预约

我的预约

服务提供者查看预约请求

这会让 PianoHub 从“单一交易列表网站”变成更像真正的平台。

如果你要写到简历/作品集，可以怎么说

你现在这个模块已经可以写成一段比较像样的项目描述了，例如：

Built a full-stack Listing module for PianoHub, a piano marketplace and service booking platform, using NestJS, Prisma, PostgreSQL, React, and TypeScript. Implemented end-to-end CRUD flows, JWT-protected routes and APIs, ownership-based authorization, and integrated frontend pages for listing creation, browsing, editing, and personal listing management.

这段已经不是“练手 Todo 项目”的感觉了。

# Booking模块

Phase 1：打磨 Listing

DTO 更严格

enum 化

错误处理

页面体验修正

做了什么 — Phase 1 详细说明

后端

1. prisma/schema.prisma — 新增 Condition enum

Listing.condition 字段从裸 String 改为 Condition。PostgreSQL 层面现在会拒绝任何不在这 5 个值内的写入，是真正的数据库级约束。

新建了 migration 20260321054941_add_condition_enum，数据库已同步。prisma generate 已运行，generated client 里的 Condition 是 const 对象 + 类型联合。

2. src/listings/condition.enum.ts（新文件）

TypeScript 的 enum Condition，值与 Prisma enum 完全一致。

它是 DTO 层的依赖来源，不反过来依赖 generated client —— 避免了鸡蛋问题（generate 前也能编译）

注释里明确写明「必须与 schema.prisma 保持同步」

3. dto/create-listing.dto.ts + dto/update-listing.dto.ts — @IsEnum 替换 @IsIn

去掉了硬编码的 const VALID_CONDITIONS = [...]

改用 @IsEnum(Condition, { message: ... })，错误消息自动从 Object.values(Condition) 生成，不会再因为拼写和常量脱节而出 bug

condition 字段的类型从 string 收窄为 Condition，TypeScript 全链路类型安全

前端

4. src/constants/conditions.ts（新文件）

整个前端的单一数据源，包含：

CONDITIONS — { value, label }[]，供表单 <select> 使用

CONDITION_LABELS — Record<string, string> lookup map，供展示用（'like_new' → 'Like New'）

ListingCondition — 联合类型，从 CONDITIONS 推导，不手写字符串联合

5. src/api/listings.ts — 重构导入 + 新增 401 interceptor

ListingCondition 类型改为从 constants/conditions 导入，不再在此处定义

新增 response interceptor：收到 401 时清除 localStorage 里的 token 和 user，然后 window.location.href = '/login'

为什么只加在 listings.ts 而不是 auth.ts：auth.ts 的 401 代表「密码错误」，不应该触发跳转；listings.ts 的 401 只会在 token 过期/tampered 时出现

6. CreateListingPage.tsx / EditListingPage.tsx — 去除重复定义

两个页面原来各自维护局部的 CONDITIONS 数组，现在都改为：

局部数组删除，之后新增或调整选项只需改一处。

7. ListingsPage.tsx / ListingDetailPage.tsx / MyListingsPage.tsx — 显示修正

原来：

现在：

?? listing.condition 是防御性 fallback，确保即使 map 里查不到值也不会崩溃。

Phase 2：实现 Booking 模块

schema

service

controller

auth / ownership / status flow

前端页面

Phase2后端测试：
Step 1 — 注册卖家

把返回的 accessToken 存入 sellerToken。

POST  http://localhost:3001/auth/register

Body (JSON):

{

"email": "seller@test.com",

"username": "seller",

"password": "Test1234!"

}

Step 2 — 注册买家

把返回的 accessToken 存入 buyerToken。

POST  http://localhost:3001/auth/register

Body (JSON):

{

"email": "buyer@test.com",

"username": "buyer",

"password": "Test1234!"

}

Step 3 — 卖家发布 Listing

记下返回的 id（通常是 1）。

POST  http://localhost:3001/listings

Headers:  Authorization: Bearer <sellerToken>

Body (JSON):

{

"title": "Yamaha U1 Upright Piano",

"description": "Well maintained, tuned 6 months ago, smoke-free home.",

"price": 3500,

"condition": "good",

"brand": "Yamaha",

"location": "Richmond, Melbourne"

}Step 4 — 买家发起 Booking

期望：201 + booking 对象，status: "pending"。

POST  http://localhost:3001/listings/1/bookings

Headers:  Authorization: Bearer <buyerToken>

Body (JSON):

{

"message": "Available Saturday afternoon after 2pm"

}

Step 5 — 买家查看自己的 Bookings

期望：数组，含刚才的 booking 和 listing 信息。

GET   http://localhost:3001/bookings/mine

Headers:  Authorization: Bearer <buyerToken>

Step 6 — 卖家查看 Listing 的 Bookings

期望：数组，含 buyer 的用户名。

GET   http://localhost:3001/listings/1/bookings

Headers:  Authorization: Bearer <sellerToken>

Step 7 — 卖家接受 Booking

期望：200 + booking，status: "accepted"。

PATCH  http://localhost:3001/bookings/1/status

Headers:  Authorization: Bearer <sellerToken>

Body (JSON):

{

"status": "accepted"

}

错误场景验证

场景	请求	期望响应

再次修改已接受的 booking	PATCH /bookings/1/status {"status":"rejected"} 卖家token	400 — already accepted

买家预约自己的 listing	用卖家token POST /listings/1/bookings	400 — cannot book your own

重复预约	买家再次 POST /listings/1/bookings	409 — already have a booking

非卖家查看 listing bookings	用买家token GET /listings/1/bookings	403 — do not own this listing

买家取消（新 booking）	先发第二个booking，再 PATCH {"status":"cancelled"} 买家token	200 — cancelled

Phase 3：增强平台体验

图片上传

搜索/筛选

分页

Phase 4：工程化

后端单元测试 / e2e

新建了三个测试文件：

auth.service.spec.ts — 6 个测试

listings.service.spec.ts — 10 个测试

images.service.spec.ts — 10 个测试

为什么这么做

测试的价值： 你以后改代码时（比如改了 findAll 的分页逻辑），跑一遍 npm test 就知道有没有破坏原来的行为。没有测试的话，只能手动点页面验证，改 10 个地方就要点 10 遍。

为什么只测 Service，不测 Controller？

Controller 的职责只是"接收参数、调用 Service、返回结果"，没有自己的业务逻辑。所有业务逻辑（权限校验、数据库操作、错误抛出）都在 Service 里。测 Service = 测业务核心。

Mock 的原因：

Service 依赖 PrismaService，PrismaService 又要连数据库。跑单元测试不应该依赖数据库是否在线——那叫集成测试。所以用 Mock 替换掉真实的 PrismaService，让测试完全在内存里运行，速度快 100 倍，也不会污染数据库。

为什么用 jest.mock 工厂而不是 jest.spyOn？

Prisma 生成的客户端文件里有 import.meta.url，在 CJS 模式下连加载都会崩溃——还没跑到 spyOn 那一步就报错了。jest.mock 工厂在模块加载之前就替换掉整个模块，压根不让那个文件被执行。

Swagger API 文档

做了什么

安装 @nestjs/swagger

在 main.ts 里初始化 SwaggerModule，挂载到 /docs 路径

在三个 Controller 上加了装饰器：@ApiTags、@ApiOperation、@ApiResponse、@ApiBearerAuth

为什么这么做

没有文档的痛点： 前端开发者（或三个月后的你）想知道"创建 Listing 需要传哪些字段、格式是什么、返回什么"，只能去翻后端代码，费时费力还容易误解。

Swagger 解决了什么：

在浏览器里直接看所有接口的入参、返回格式、状态码

点 Authorize 输入 JWT token 后，可以在浏览器里直接发真实请求——比 Postman 方便，因为不用额外配置

persistAuthorization: true 让 token 刷新页面后不丢失，节省反复粘贴的时间

装饰器各自的作用：

装饰器	作用

@ApiTags('auth')	把接口归到同一个分组，UI 里折叠显示

@ApiOperation({ summary })	在接口旁边显示一行描述，知道这个接口是干嘛的

@ApiResponse({ status: 201 })	告诉 UI 这个接口正常情况返回 201，异常情况返回什么

@ApiBearerAuth(...)	接口旁边出现🔒图标，提示"这个接口需要 token"

Seed 演示数据

做了什么

新建 seed.ts，创建两个 demo 账号（alice / bob）和 7 条钢琴 Listing。在 prisma.config.ts 里注册 seed 命令，安装 tsx 作为运行时。

为什么这么做

没有 seed 的痛点： 每次重建数据库（或给别人演示）都要手动注册账号、一条一条创建 Listing，既浪费时间又容易忘。

两个具体用途：

本地开发：一条命令恢复干净的演示状态，不用担心手动测试搞乱数据

面试/演示：对方拉代码 → npm run start:dev → prisma db seed，立刻有真实数据可以操作，不需要你在旁边手把手引导

幂等性设计（跑多次不出错）：

用户用 upsert：如果 alice 已存在就跳过，不重复创建，不报唯一约束冲突

Listing 检查 count() === 0 才插入：防止每次 seed 都多出来 7 条数据

为什么用 tsx 而不是 ts-node？

项目是 ESM，ts-node 默认不支持 ESM 的 import.meta 语法，运行 seed 脚本会报错。tsx 是专门为 ESM TypeScript 设计的轻量运行时，直接支持。

前端基础组件抽离

做了什么

新建两个文件：

shared.ts — 共享 CSS 常量（sharedInputStyle、sharedBackLinkStyle）

Field.tsx — 通用 label + 输入框包装组件

把 CreateListingPage 和 EditListingPage 里重复的代码删掉，改为导入这两个共享模块。

为什么这么做

重复代码的危害（DRY 原则）： 改之前，这两个页面各自定义了：

完全一样的 Field 函数组件（label 包着 children 的那个）

完全一样的 input 样式对象

如果产品说"把输入框的边框颜色改一下"，你要改两个地方。如果以后有第三个表单页面，就要改三个地方——这就是技术债务积累的方式。

抽离之后的好处：

样式改一处，所有用到它的页面同步更新

Field.tsx 是一个无业务逻辑的纯 UI 组件，可以在任何表单页面复用

代码量减少，页面文件更专注于自己的业务逻辑

为什么把样式放 shared.ts 而不是 CSS 文件？

这个项目用的是 inline style（React CSSProperties 对象），没有 CSS Modules 或 Tailwind。用 .ts 文件导出常量，可以享受 TypeScript 类型检查——写错属性名会立刻报错，而 CSS 字符串不会。

README

做了什么

把 README.md（面向用户）重写，覆盖 Phase 3/4 新增的所有功能（搜索分页、图片上传、Booking、Swagger、seed、Docker）。

同时把 README_DEV.md（面向开发者）全量重写，包含环境要求、所有依赖说明、启动方式、完整 API 列表、每个功能的实现细节、设计决策和常见问题。

为什么这么做

README 是项目的"门面"： 面试官拿到你的 GitHub 链接，第一眼看的就是 README。一个好的 README 说明你：

有工程化意识（不只是写代码，还考虑可维护性）

有文档能力（工作中沟通很重要）

项目是完整的，而不是半成品

README_DEV.md 的价值： 这份文档是给"三个月后的自己"写的。当你忘记了"为什么 Jest 要这样配置"或"Prisma 7 的 PrismaService 为什么要用组合模式"，打开这份文档就能立刻想起来。

Docker打包

做了什么

新建了 4 个文件：

Dockerfile — 后端多阶段构建

Dockerfile — 前端多阶段构建 + nginx

nginx.conf — nginx 配置

docker-compose.yml — 编排三个服务（postgres + backend + frontend）

为什么这么做，各个部分的设计原因

为什么要容器化？

没有 Docker 时，别人要跑你的项目需要：装 Node 22、装 PostgreSQL 16、配置环境变量、跑迁移……每一步都可能出问题。有了 Docker，一条命令 docker compose up --build 搞定一切。

为什么用多阶段构建（Multi-stage build）？

FROM node:22-alpine AS builder   ← 第一阶段：有完整的编译工具

RUN npm ci && npm run build      ← 编译 TypeScript

FROM node:22-alpine              ← 第二阶段：干净的运行环境

COPY --from=builder /app/dist .  ← 只复制编译产物

单阶段构建的话，最终镜像里会包含 devDependencies（@nestjs/cli、typescript、ts-jest...），镜像体积会大 3–5 倍，而且这些工具在生产环境完全没用。多阶段构建让最终镜像只包含运行所需的最小文件集。

为什么前端用 nginx 而不是 vite preview？

Vite 的开发服务器和 preview 模式都不适合生产：

没有 gzip 压缩

没有静态文件缓存头

没有连接限制和并发处理能力

nginx 是专为托管静态文件设计的，性能和稳定性远超 Node.js 开发服务器。

nginx.conf 里为什么要 try_files $uri $uri/ /index.html？

React Router 是"前端路由"——/listings/123/edit 这个 URL 在服务器磁盘上根本没有对应的文件，nginx 默认会返回 404。这行配置的意思是：找不到真实文件时，永远返回 index.html，让 React 的 JavaScript 自己来解析路由。

为什么要 healthcheck？

postgres:

healthcheck:

test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U postgres"]

backend:

depends_on:

postgres:

condition: service_healthy

docker compose 启动时三个容器几乎同时启动。如果 backend 比 postgres 先启动，连接数据库会失败。healthcheck + condition: service_healthy 确保 postgres 真正Ready（不只是容器启动了，而是 PostgreSQL 进程已经可以接受连接）之后，backend 才启动。

uploads Volume 的作用：

volumes:

- uploads:/app/uploads

如果没有这个，每次 docker compose up --build 重建容器，用户上传的图片就全部消失了。Volume 把 /app/uploads 目录挂载到 Docker 管理的持久化存储，容器销毁重建，图片依然在。

部署

demo 账号

prisma/seed.ts + tsx; demo: alice@demo.com / bob@demo.com / demo123!

接口文档

http://localhost:3001/docs

# E2E test 和 unit test是什么

e2e test 就是 End-to-End Test（端到端测试）。
它在测的是：

“从用户的角度出发，整个系统到底能不能完整跑通。”

比如你这个全栈项目里，一个 e2e test 可能会测：

- 打开注册页

- 输入邮箱和密码

- 点击注册

- 后端收到请求

- 数据库成功写入用户

- 页面跳转到 dashboard

- 页面显示“欢迎你”

这就是 从前端 → API → 数据库 → 再回前端 的整条链路一起测。

Unit Test 是什么

unit test 是 单元测试，它只测一个很小的单元，通常是：

- 一个函数

- 一个组件

- 一个 service

- 一个 util

比如：

- calculatePrice() 这个函数输入 100，输出是不是 90

- validateEmail() 能不能正确判断邮箱格式

- hashPassword() 有没有返回字符串

- 一个 React 组件传入 title 后有没有正确显示

它通常不会真的连数据库，也不会真的跑完整个网站流程。

最核心区别

你可以这样记：

Unit Test

测 一个小零件是否正常

像测试一辆车里的：

- 刹车片

- 方向盘

- 雨刷器

E2E Test

测 整辆车能不能真的从起点开到终点

比如：

- 能不能点火

- 能不能挂挡

- 能不能开出去

- 能不能刹住

一个非常直观的例子

假设你有一个“发布 listing”的功能。

1）Unit Test 可能测什么

它可能只测这个函数：

function validateListingInput(data) {
  return data.title && data.price > 0
}

测试内容：

- title 为空时是否返回 false

- price 小于 0 时是否返回 false

- 正常输入是否返回 true

这就是 unit test

2）E2E Test 可能测什么

它可能真的这样跑：

- 用户先登录

- 进入 /listings/new

- 填写标题、价格、描述

- 点击提交

- 请求发送到后端

- 后端保存到数据库

- 页面跳转到 /listings/:id

- 页面上能看到刚发布的 listing

这就是 e2e test

它们的差别总结

Unit test

- 测试范围小

- 跑得快

- 容易定位 bug

- 一般会 mock 掉数据库、API、外部服务

E2E test

- 测试范围大

- 跑得慢

- 更接近真实用户操作

- 通常真的要跑前端、后端，有时还要连测试数据库

为什么要有 E2E Test

因为有时候：

- unit test 全都通过了

- 但整个功能还是坏的

比如：

- 前端表单字段名写错了

- 后端接口路径写错了

- JWT 没带上

- 数据库存储没问题，但前端跳转失败

- 登录成功了，但 cookie 没保存

这些问题，unit test 很可能测不出来，但 e2e test 很容易测出来。

一句话理解

你可以这样记：

- unit test = 测零件

- e2e test = 测完整流程

对你这种全栈项目来说，通常怎么搭配

比较常见的是：

- 大量 unit tests：测工具函数、service、组件逻辑

- 少量但关键的 e2e tests：测核心业务流程

比如你这个项目最值得写 e2e 的一般是：

- 注册

- 登录

- 发布 listing

- 编辑自己的 listing

- 删除自己的 listing

- 未登录用户不能访问受保护页面

因为这些都是“用户真正会走的主流程”。

你现在可以先这样理解

如果一个测试是在问：

“这个函数对不对？”
那多半是 unit test

如果一个测试是在问：

“用户从头到尾操作，这个功能能不能真的成功？”
那多半是 e2e test

# 到此为止新测试

一、项目运行说明（How to Run）

请按照以下顺序执行。

1. 安装项目依赖

请先确认前后端依赖都已经安装完成。

1.1 安装后端依赖

cd x:\my-project150326\backend
npm install

1.2 安装前端依赖

cd x:\my-project150326\frontend
npm install

2. 配置后端环境变量

如果当前还没有 backend/.env 文件，请先从模板复制一份：

cd x:\my-project150326\backend
Copy-Item .env.example .env

然后打开 backend/.env 文件，确认至少以下几个配置项填写正确：

DATABASE_URL="postgresql://postgres:你的密码@localhost:5432/你的数据库名"
JWT_SECRET="your-secret"
JWT_EXPIRES_IN="7d"

3. 准备数据库

在后端目录中执行以下命令：

cd x:\my-project150326\backend
npx prisma migrate dev

如果你希望插入演示数据，可以继续执行：

npx prisma db seed

4. 先运行后端自动化测试

在后端目录执行：

cd x:\my-project150326\backend
npm run test

这一步是当前项目中最重要的后端基础检查。

如果还想继续查看测试覆盖率，可以执行：

npm run test:cov

如果你只是想先确认项目有没有报错，执行 npm run test 就已经足够。

5. 确认 E2E 测试状态

你也可以执行：

npm run test:e2e

需要注意的是：当前项目里的 E2E 测试基本仍然属于占位脚手架，并不能代表真实业务已经被完整覆盖。因此，即使它通过，也不等于所有业务功能都已经测试完善。

6. 检查后端是否可以正常启动

在后端目录执行：

cd x:\my-project150326\backend
npm run start:dev

启动成功后，请重点检查以下地址：

后端接口基址：
http://localhost:3001

Swagger 文档地址：
http://localhost:3001/docs

7. 检查前端是否可以正常启动

请新开一个终端窗口，然后执行：

cd x:\my-project150326\frontend
npm run dev

启动完成后，打开以下地址：

前端页面：
http://localhost:3000

8. 检查前端构建与代码规范

这一步非常值得做，因为它可以帮助你发现类型、构建、语法等层面的问题。

在前端目录执行：

cd x:\my-project150326\frontend
npm run build
npm run lint

后端也建议顺手检查一轮构建：

cd x:\my-project150326\backend
npm run build

二、项目测试说明（How to Test）

以下是推荐的手动功能测试顺序。按照这个顺序测试，最不容易遗漏问题。

1. 测试认证流程

请在浏览器中完成以下操作：

- 打开 /register

- 注册一个新账号

- 确认注册成功后跳转正常

- 打开 /login

- 使用新账号登录

- 确认登录后可以访问受保护页面

- 打开 /dashboard

- 确认能够看到 profile 信息

- 点击登出

- 确认退出后返回登录页，并且受保护页面不能被直接访问

2. 测试 Listings 公共浏览功能

请执行以下检查：

- 打开 /listings

- 确认可以看到 listing 列表

- 如果已经执行过 seed，理论上应该能看到多条 listing 数据

- 测试关键字搜索

- 测试 condition 条件筛选

- 测试 brand 品牌筛选

- 测试价格区间筛选

- 测试分页切换

- 点击进入某条 listing，确认 /listings/:id 详情页显示正常

3. 测试创建 Listing

登录后进行以下操作：

- 打开 /listings/new

- 填写完整表单

- 提交创建

- 确认创建成功

- 返回 /listings 或 /listings/mine

- 确认新建的 listing 已经出现在列表中

4. 测试 My Listings 功能

请执行以下检查：

- 打开 /listings/mine

- 确认这里只显示当前用户自己的 listing

- 点击编辑按钮，进入 /listings/:id/edit

- 修改标题、价格、描述等字段

- 提交后确认更新成功

- 删除一条自己的 listing

- 确认删除成功，并且该 listing 从列表中消失

5. 测试 Ownership 权限控制

这一步非常关键，建议使用两个账号进行测试。

测试方法

- 账号 A 创建一条 listing

- 退出登录

- 使用账号 B 登录

- 让账号 B 尝试访问账号 A 的编辑入口，或者尝试触发删除操作

预期结果

- 前端不应正常完成该操作

- 后端应返回 403 Forbidden

这一步是作品集项目中非常加分的部分，建议一定要测试并记录结果。

6. 测试 Booking 流程

同样建议准备两个账号：

- 卖家账号 A：拥有一条 listing

- 买家账号 B：用于提交 booking request

测试步骤

- 买家账号 B 进入该 listing 的详情页

- 买家提交 booking request

- 买家打开 /bookings/mine，确认能够看到自己的 booking

- 卖家打开 /listings/:id/bookings

- 确认卖家可以看到该 listing 对应的 booking

- 卖家执行“接受”或“拒绝”

- 买家刷新自己的 booking 页面

- 确认 booking 状态变化正确

还需要补测的边界情况

- 卖家自己不能给自己的 listing 创建 booking

- 同一个买家不能对同一条 listing 重复创建 booking

7. 测试 Booking 状态流转规则

重点检查业务规则是否被正确限制：

- 当状态为 pending 时，卖家可以改为 accepted 或 rejected

- 当状态为 pending 时，买家可以改为 cancelled

- 非 pending 状态下，不应允许继续随意修改

- 非 owner 的用户不能管理该 listing 的 bookings

- 非 booking buyer 的用户不能取消别人的 booking

8. 测试图片上传功能

登录 owner 账号后，执行以下测试：

- 打开自己 listing 的详情页

- 上传图片

- 确认页面能够成功展示图片

- 删除图片

- 确认图片从页面中消失

- 连续上传多张图片

- 确认上传数量上限逻辑是否正常

边界情况也需要测试

- 非 owner 不应能够管理该 listing 的图片

- 超过数量限制时应上传失败

- 上传不合法的文件类型时应失败

- 上传过大的文件时应失败

9. 测试 404 与异常场景

建议手动测试以下情况：

- 打开一个不存在的 listing ID，例如：/listings/999999

  - 预期结果：返回 404，或者前端显示友好错误信息

- 在未登录状态下访问受保护页面，例如：/listings/mine

  - 预期结果：被拦截，或者跳转到登录页

- 手动清除 token 后刷新受保护页面

  - 预期结果：认证状态应正确处理，不应出现页面卡死或逻辑异常

10. 使用 Swagger 补充检查接口层

请打开以下地址：

http://localhost:3001/docs

重点手动测试以下接口：

- POST /auth/register

- POST /auth/login

- GET /protected/profile

- GET /listings

- POST /listings

- PATCH /listings/:id

- DELETE /listings/:id

- Booking 相关接口

- Images 相关接口

这样可以帮助你快速判断：
问题到底出在前端页面，还是后端接口本身。

三、常见问题（Common Issues）

1. npx prisma migrate dev 执行失败

常见原因：

- PostgreSQL 服务没有启动

- DATABASE_URL 配置错误

2. npm run test 执行失败

建议先判断问题属于哪一类：

- 数据库或环境变量配置问题

- 纯业务逻辑断言失败

3. 前端请求不到后端接口

请确认以下几点：

- 后端运行在 3001

- 前端运行在 3000

- Vite 的 proxy 配置正常

4. 登录后访问异常

建议优先检查浏览器的 localStorage 中是否正确保存了 token。

5. 图片上传失败

常见原因包括：

- 文件大小超限

- 文件类型不合法

- 后端 uploads 路径异常

- 权限控制有问题

6. test:e2e 通过但功能仍然存在 Bug

这是正常情况，因为当前项目的 E2E 测试覆盖较弱，不能把它当作完整业务保障。

四、本步骤已完成内容（What This Step Completed）

这一步已经整理出一套适合 PianoHub 当前状态的完整运行与测试流程，主要包括以下内容：

- 环境准备

- 数据库准备

- 后端自动化测试

- 前端构建检查

- 浏览器手动验收流程

- Swagger 接口核对

- 常见问题排查